建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息审核表

项目名称:新宁县金石镇2023年创卫基础设施建设项目（金园路人民医院段提质改造工程）

工程编号： 430528202306010306

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目基本信息 | 建设单位 | 新宁县城镇农村建设投资有限公司 | | | | 企业信用代码 | 91430528MA4L2P8K73 | | | | |
| 具体地点 | 湖南省邵阳市新宁县金石镇棉花糖路市民服务中心8楼 | | | | | | | | | |
| 投资类型 | 国有投资 | | | | 项目类别 | 市政公用工程 | | | | |
| 建设工程规划许可证编号 | / | | | | | | | | | |
| 立项文号 | 新发改发【2023】38号 | | | | | | | | | |
| 立项批准机关 | 新宁县发展和改革局 | | | | | | | | | |
| 立项批复时间 | 2023年6月2日 | | | | 立项机关级别 | 区县级 | | | | |
| 总面积 （平方米） | / | | | | 总投资 （万元） | 298.7 | | | | |
| 建设性质 | 改建 | | | | 工程用途 | 道路 | | | | |
| 建设规模 | 对金园路人民医院段进行提质改造，长度为730米，改造内容包括:对原有车行道水泥混凝土路面破除、加铺水泥稳定级配碎石、沥青混凝土面层以及人行道铺装、雨水管网敷设等。 | | | | | | | | | |
| 计划开工 | 2023年8月10日 | | | | 计划竣工 | 2024年2月10日 | | | | |
| 施工单位招投标信息  施工单位招投标信息 | 中标通知书编号 | / | | | | 开标时间 | / | | | | |
| 中标金额 (万元) | 201.065786 | | | | 面积(平方米) | / | | | | |
| 发包单位名称 | 新宁县城镇农村建设投资有限公司 | | | | 中标单位名称 | 新宁县方能建筑有限公司 | | | | |
| 招标代理机构 | 湖南恺能项目咨询管理有限公司 | | | | 联合体承包单位名称 | / | | | | |
| 项目负责人 | 李建民 | | | | 项目负责人证书编号 | 湘243131324903 | | | | |
| 工程概况 | 新宁县金石镇2023年创卫基础设施建设项目(金园路人民医院  段提质改造工程),具体详见招标人提供的工程量清单和施工设计图纸。 | | | | | | | | | |
| 中标范围 | 新宁县金石镇2023年创卫基础设施建设项目(金园路人民医院  段提质改造工程)全部工程施工，具体详见招标人提供的工程量清单和施工设计图纸。 | | | | | | | | | |
| 监理单位招投标信息 | 中标通知书编号 | / | | | | 中标单位 | / | | | | |
| 招标代理机构 | / | | | | 招标方式 | / | | | | |
| 开标时间 | / | | | | 中标记录登记时间 | / | | | | |
| 项目负责人 | / | | | | 项目负责人身份证号码 | / | | | | |
| 项目负责人注册类型及等级 | / | | | | 项目负责人证书编号 | / | | | | |
| 开工日期 | / | | | | 竣工日期 | / | | | | |
| 中标金额 | / | | | | 总工期 | / | | | | |
| 工程概况 | / | | | | | | | | | |
| 中标范围 | / | | | | | | | | | |
| 施工图审查信息 | 施工图审查合格书编号 | / | | | | 审查完成日期 | / | | | | |
| 勘察单位名称 | / | | | | 勘察单位企业信用代码 | / | | | | |
| 施工图审查机构名称 | / | | | | 施工图审查机构企业信用代码 | / | | | | |
| 建设规模 | / | | | | | | | | | |
| 施工合同信息  施工合同信息 | 合同名称 | 建设项目工程施工总承包合同 | | | | | | | | | |
| 合同类别 | 施工总承包合同 | | | | 承包单位 | 新宁县方能建筑有限公司 | | | | |
| 合同编号 | XN-2023-8 | | | | 合同金额 （万元） | 201.065786 | | | | |
| 项目负责人 | 李建民 | | | | 身份证号码 | 430528\*\*\*\*\*\*\*\*3053 | | | | |
| 建设规模 | 新建沥青路面、 拆除工程、新建人行道工程、新建雨水管网、新建树池、 花坛改造、铝合金栏杆、 路灯改造工程等。 | | | | | | | | | |
| 合同承包内容 | 新宁县金石镇2023年创卫基础设施建设项目(金园路人民医院段提质改造工程)(具体以工程量清单、施工图及施工图变更为准)。 | | | | | | | | | |
| 合同签订日期 | 2023年8月10日 | | | | 记录登记时间 | 2023年8月10日 | | | | |
| 计划开工日期 | 2023年8月10日 | | | | 计划竣工日期 | 2024年2月10日 | | | | |
| 合同工期 | 6个月 | | | | 质量目标 | 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013合格标准。 | | | | |
| 监理合同信息 | 合同编号 | GF-2012-0202 | | | | 合同名称 | 建设工程监理合同 | | | | |
| 承包单位 | 湖南省咨信项目管理有限公司 | | | | 签订日期 | 2023年8月8日 | | | | |
| 合同金额 | 46279.96元 | | | | 合同记录登记时间 | 2023年8月8日 | | | | |
| 计划开工日期 | 2023年8月10日 | | | | 计划竣工日期 | 2024年2月10日 | | | | |
| 合同工期 | 180天 | | | | 质量目标 | 合格 | | | | |
| 建设规模 | 新建沥青路面、 拆除工程、新建人行道工程、新建雨水管网、新建树池、 花坛改造、铝合金栏杆、 路灯改造工程等。 | | | | | | | | | |
| 合同承包内容 | 新宁县金石镇2023年创卫基础设施建设项目(金园路人民医院段提质改造工程)全部工程施工监理，(具体以工程量清单、施工图及施工图变更为准)。 | | | | | | | | | |
| 施工许可信息  施工许可信息 | 工程名称 | 新宁县金石镇2023年创卫基础设施建设项目（金园路人民医院段提质改造工程） | | | | 施工许可证编号 | 430528202409190102 | | | | |
| 施工企业 | 新宁县方能建筑有限公司 | | | | 监理企业 | 湖南省咨信项目管理有限公司 | | | | |
| 设计企业 | 新宁县建筑规划勘测设计院 | | | | 设计项目负责人 | 李景 | | | | |
| 勘察企业 | / | | | | 勘察项目负责人 | / | | | | |
| 合同金额（万元） | 201.065786 | | | | 面积（平方米） | / | | | | |
| 发证日期 | 2024年9月19日补 | | | | 合同工期 | 2023.8.10-2024.2.10 | | | | |
| 合同开工日期 | 2023年8月10日 | | | | 合同竣工日期 | 2024年2月10日 | | | | |
| 建设规模 | 新建沥青路面、 拆除工程、新建人行道工程、新建雨水管网、新建树池、 花坛改造、铝合金栏杆、 路灯改造工程等。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | 李建民 | | | | 项目负责人身份证号码 | 430528\*\*\*\*\*\*\*\*3053 | | | | |
| 项目负责人证书编号 | 湘243131324903 | | | | | | | | | |
| 技术负责人 | 达峥嵘 | | | | 技术负责人身份证号码 | 430528\*\*\*\*\*\*\*\*537X | | | | |
| 技术负责人证书编号 | 鲁21005736 | | | | | | | | | |
| 总监理工程师 | 周良巩 | | | | 总监理工程师身份证号码 | 430528\*\*\*\*\*\*\*\*2051 | | | | |
| 总监理工程师证书编码 | 国家注册监理工程师43010963 | | | | | | | | | |
| 单项工程1 | / | | 建筑面积（平方米） | / | 地上/下层数 | / | | 高度（米） | | / |
| 单项工程2 | / | | 建筑面积（平方米） | / | 地上/下层数 | / | | 高度（米） | | / |
| 单项工程3 | / | | 建筑面积（平方米） | / | 地上/下层数 | / | | 高度（米） | | / |
| 单项工程4 | / | | 建筑面积（平方米） | / | 地上/下层数 | / | | 高度（米） | | / |
| 单项工程5 | / | | 建筑面积（平方米） | / | 地上/下层数 | / | | 高度（米） | | / |
| 单项工程6 | / | | 建筑面积（平方米） | / | 地上/下层数 | / | | 高度（米） | | / |
| 单项工程7 | / | | 建筑面积（平方米） | / | 地上/下层数 | / | | 高度（米） | | / |
| 单项工程8 | / | | 建筑面积（平方米） | / | 地上/下层数 | / | | 高度（米） | | / |
| 竣工验收备案信息  竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 | 2025-01 | | | | | | | | | |
| 实际造价 （万元） | 201.06578 | | | | 实际面积 （平方米） | / | | | | |
| 实际建设规模 | 新建沥青路面、 拆除工程、新建人行道工程、新建雨水管网、新建树池、 花坛改造、铝合金栏杆、 路灯改造工程等。 | | | | | | | | | |
| 实际开工 日期 | 2023年8月10日 | | | | 竣工验收 备案日期 | 2025年1月3日 | | | | |
| 实际竣工  日期 | 2024年2月10号 | | | | 结构体系 | 市政工程 | | | | |
| 单项工程1 | / | 建筑面积（平方米） | | / | 地上/下层数 | / | 高度（米） | | / | |
| 单项工程2 | / | 建筑面积（平方米） | | / | 地上/下层数 | / | 高度（米） | | / | |
| 单项工程3 | / | 建筑面积（平方米） | | / | 地上/下层数 | / | 高度（米） | | / | |
| 单项工程4 | / | 建筑面积（平方米） | | / | 地上/下层数 | / | 高度（米） | | / | |
| 单项工程5 | / | 建筑面积（平方米） | | / | 地上/下层数 | / | 高度（米） | | / | |
| 单项工程6 | / | 建筑面积（平方米） | | / | 地上/下层数 | / | 高度（米） | | / | |
| 单项工程7 | / | 建筑面积（平方米） | | / | 地上/下层数 | / | 高度（米） | | / | |
| 单项工程8 | / | 建筑面积（平方米） | | / | 地上/下层数 | / | 高度（米） | | / | |

附表1（施工许可现场其他岗位人员，含施工和监理单位）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
| 新宁县方能建筑有限公司 | 项目经理 | 李建民 | 430528\*\*\*\*\*\*\*\*3053 | 湘243131324903 |
| 新宁县方能建筑有限公司 | 技术负责人 | 达峥嵘 | 430528\*\*\*\*\*\*\*\*537X | 鲁21005736 |
| 新宁县方能建筑有限公司 | 土建施工员 | 阳建平 | 430528\*\*\*\*\*\*\*\*1319 | 0432010194317019294 |
| 新宁县方能建筑有限公司 | 安全员 | 邓艳萍 | 430528\*\*\*\*\*\*\*\*2328 | 0432120211115000600 |
| 新宁县方能建筑有限公司 | 质量员 | 邓戴合 | 430528\*\*\*\*\*\*\*\*0214 | 0432110600005000046 |
| 湖南咨信项目管理有限公司 | 总监 | 周良巩 | 430528\*\*\*\*\*\*\*\*2051 | 国家注册监理工程师43010963 |
| 湖南咨信项目管理有限公司 | 专监 | 邓飞跃 | 430522\*\*\*\*\*\*\*\*4894 | 湖南省监理工程师XS21-A0695 |
| 湖南咨信项目管理有限公司 | 监理员 | 曾继裕 | 430502\*\*\*\*\*\*\*\*6019 | 湖南省监理工程师XS22-A0445 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表2（设计人员） | | | | | |
| 企业名称 | 承担角色 | 姓名 | 身份证号码 | 执业印章号 | 专业 |
| 新宁县建筑规划勘测设计院 | 项目负责人 | 李景 | 430528\*\*\*\*\*\*\*\*0019 | 4300669-1005 | 二级注册建筑师 |